Guia de mobilização e desmobilização para contratadas

Revisão 02 – MAR/2025

# INTRODUÇÃO

O objetivo deste guia é fazer com que todos os nossos fornecedores conheçam o processo de mobilização da Votorantim Cimentos, dando clareza de quais são os padrões internos exigidos assim como os requisitos legais aplicáveis para o início da prestação de serviço. É de extrema importância que cada parte envolvida realize suas atividades no processo de mobilização alinhadas aos fluxos e orientações apresentados neste guia, estando cientes de seus papéis e responsabilidades.

Todas as informações contidas nesse guia são requisitos para a mobilização da empresa e de seus empregados nas instalações da Votorantim Cimentos. O não atendimento das orientações sujeita o bloqueio da mobilização da Contratada.

# CATEGORIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contínuo: é a contratação de uma empresa cujo contrato de prestação de serviço é superior a 180 dias e com a presença do empregado da Contratada nas instalações da Votorantim Cimentos no mínimo 2 vezes na semana.

Eventual: é a contratação de uma empresa cujo contrato de prestação de serviço é inferior a 180 dias ou com a presença do empregado da Contratada nas instalações da Votorantim Cimentos menor que 2 vezes na semana.

Empresa estrangeira: é a contratação de uma empresa estrangeira, independente do tempo de prestação de serviço.

Temporário: é a contratação de uma pessoa física, por meio de empresa especializada em trabalho temporário, para atender a necessidade de substituição transitória de um empregado próprio da Votorantim Cimentos (exemplos: afastamento por doença, férias, acidente de trabalho, licença maternidade, ou necessidade provisória de um terceiro turno de operação para atender ao pico de demanda).

Prestação de serviço de auditoria ou consultoria: prestação de serviço de auditoria ou consultoria no estabelecimento da Votorantim Cimentos. Deverá ser acompanhado integralmente por um empregado Votorantim Cimentos.

Prestação de serviço de comodato: o contrato de comodato é um acordo legal que permite emprestar um bem a outra pessoa, sem que seja necessário pagar nada em troca. O bem deve ser devolvido no final do período estipulado no contrato.

Prestação de serviço de pessoa jurídica: prestação de serviço de pessoa jurídica sem empregados CLT vinculados.

Visitante técnico: é um empregado de empresa participante de cotação, que acessa a unidade com o objetivo de conhecer as instalações onde o serviço será executado e quais são os requisitos necessários para compor sua proposta técnica. Não executa atividades nem acessa equipamentos dentro das unidades da Votorantim Cimentos. Caso durante a visita técnica seja necessário acessar área restrita, essa só poderá ser realizada sob supervisão.

# FLUXO DE MOBILIZAÇÃO

A Votorantim Cimentos utiliza a plataforma Integra VC para recebimento e análise da documentação de mobilização, acompanhamento e desmobilização de prestadores de serviço na Votorantim Cimentos. Essa plataforma é gerenciada pela empresa Atlas Inovações, que é responsável pela análise e aprovação dos documentos trabalhistas, de saúde, de segurança e de meio ambiente.

## ETAPAS DA MOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### ETAPA 1: CADASTRO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO INTEGRA VC

O cadastro do pedido no sistema Integra VC é realizado de forma automática ou manual pela Votorantim Cimentos.  Cada prestação de serviço contratada será cadastrada individualmente no Integra VC.

### ETAPA 2: CADASTRO DO FORNECEDOR NO INTEGRA VC

O fornecedor receberá um e-mail automático de boas-vindas ao sistema Integra VC contendo as instruções para o primeiro acesso, além do termo de adesão a plataforma, passo-a-passo para efetuar o cadastro da sua empresa e de seus empregados e os canais de suporte em caso de dúvida.

### ETAPA 3: PREENCHIMENTOS DOS DADOS GERAIS

Nesta etapa o fornecedor deverá preencher os seguintes campos:

- Data de vigência da prestação de serviço

A data de vigência está atrelada a liberação dos empregados na catraca da unidade. Após o vencimento, os empregados estarão bloqueados devido ao encerramento do contrato.

- Atividade do contrato

Neste campo o fornecedor deverá selecionar as atividades contratadas pela Votorantim Cimentos. Caso nenhuma das atividades listadas no sistema sejam aplicáveis, o campo deverá ser deixado em branco. A exigência documental do CNPJ está atrelada a este campo.

- Frequência

Deve-se escolher a frequência de entrada dos empregados na unidade da Votorantim Cimentos.

- Contatos

No campo dos contatos, o fornecedor pode incluir mais pessoas da própria empresa para terem acesso ao sistema.

- Unidade

Cabe ao fornecedor verificar se no campo da unidade já está selecionada a unidade em que a prestação de serviço ocorrerá.

Para as prestações de serviço que forem ocorrem em mais de uma unidade, no mesmo pedido de compra, o fornecedor deverá cadastrar manualmente as demais unidades de realização do serviço no campo “Subcontratos”.

- Efetivos

Nesta aba, o fornecedor deverá cadastrar todos os empregados que prestarão o serviço e que estejam vinculados ao CNPJ do pedido contratado pela Votorantim Cimentos. Caso um empregado esteja vinculado ao um CNPJ diferente do contratado pela Votorantim Cimentos, o fornecedor deverá incluir esse outro CNPJ como sendo uma subcontratada, na aba “Subcontratos”, explicada a seguir.

Para cada empregado o fornecedor deverá selecionar as atividades críticas que serão executadas. Dependendo da seleção serão exigidos documentos e autorizações na carteirinha de treinamento e permissão de acesso para execução da atividade em campo.

NOTA 01: Durante as inspeções de campo, caso a carteirinha não possua todas as autorizações necessárias para a atividade, o empregado será bloqueado até a regularização.

- Subcontratos

Se aplicável, o fornecedor deverá cadastrar suas subcontratadas e filiais. No caso de subcontratadas, o cadastro é submetido a aprovação da área de Suprimentos da Votorantim Cimentos.

### ETAPA 4: INCLUSÃO DA DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA E DE SSMA SOLICITADOS PELO SISTEMA E AGENDAMENTO DOS TREINAMENTOS INTERNOS

Tendo como base os campos preenchidos nos passos anteriores, será definido o tipo de contratação do pedido (contínuo, eventual, estrangeiro etc.) e definidos as documentações e treinamentos necessários.

A inclusão da documentação e o agendamento dos treinamentos internos poderá ser realizada concomitantemente. Desta forma, não é necessário aguardar a aprovação da documentação para realização dos treinamentos internos.

A demanda documental trabalhista e de SSMA serão divididas por CNPJ e por CPF, conforme tabelas dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 deste Guia.

O fornecedor deverá agendar os treinamentos internos com a área de Segurança do Trabalho da Votorantim Cimentos, conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos, disponível no Anexo 3.

Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos

### ETAPA 5: ANÁLISE E VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Após a inclusão do documento no sistema Integra VC, a Atlas efetuará a análise e a validação dos dados em três dias (SLA padrão) ou em quatro horas (SLA emergencial).

Caso um documento seja reprovado, o fornecedor receberá uma notificação automática do sistema no e-mail cadastrado.  Ele deverá acessar o Integra VC para verificar o motivo da reprovação, efetuar a correção e reenviar o documento para análise, reiniciando o prazo inicial.

NOTA 02: A solicitação do SLA emergencial poderá ser solicitada pelo fornecedor ou pela Votorantim Cimentos, mas só será aceita após a inclusão de todos os documentos de responsabilidade do fornecedor.

O detalhamento da verificação documental trabalhista e de SSMA está disponível nos Guias de Verificação de Documentos Trabalhistas e de SSMA.

Guia de Verificação de Documentos Trabalhistas

Guia de Verificação de Documentos de Saúde, Segurança e Meio ambiente

### ETAPA 6: INCLUSÃO DOS TREINAMENTOS INTERNOS

Cabe a área de Segurança do Trabalho da unidade da Votorantim Cimentos cadastrar no sistema        Integra VC os seguintes treinamentos:

- Integração Operacional de Segurança, de Meio Ambiente e de Mineração;

- PD-222 Sistema de Bloqueio de Energias;

- PD-333 Segurança nas Operações com Materiais e Gases Quentes;

- PD-444 Segurança em Atividades de Mineração.

Além dos treinamentos ministrados para os multiplicadores da contratada.

Os treinamentos cadastrados pela Votorantim Cimentos não passam por validação no sistema                  Integra VC.

### ETAPA 7: EMISSÃO DA CARTEIRINHA DE PERMISSÃO DE TRABALHO E ACESSO

Após a inclusão e validação de todos os documentos e treinamentos, cabe ao fornecedor imprimir a carteirinha de permissão de trabalho e acesso no sistema Integra VC para poder executar a atividade em campo. Essa carteirinha tem a finalidade de auxiliar as liberações de permissões de trabalho e inspeções de segurança em campo, e não substitui o dispositivo de acesso utilizado na catraca.

### ETAPA 8: LIBERAÇÃO DE ENTRADA NA UNIDADE

A portaria e/ou designado da unidade deve emitir o dispositivo de acesso para os empregados contratados com status “Mobilizado – PAC disponível” no sistema Integra VC. Não é permitida a liberação de empregados com status diferente de “Mobilizado – PAC disponível”.

# COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

A comprovação de experiência de no mínimo 01 ano será exigida para as funções listadas na Tabela 1 e suas especializações.

A comprovação de experiência será validada através do sistema Integra VC por meio da CTPS.

NOTA 03: Será aceita uma declaração de comprovação de experiência ao invés da CTPS exclusivamente nos casos de estrangeiros vinculados a empresas brasileiras, prestadores de serviço PJ e autônomos.

NOTA 04: Caso as nomenclaturas do cargo/função não estejam padronizadas na CTPS do empregado, a avaliação da comprovação de experiência seguirá pelo número do CBO (Classificação Brasileira de Ocupação).

Tabela 1 - Funções que necessitam de comprovação de experiência.

| 1/2 Oficial Eletricista | Líder de Manutenção Mecânica |
| --- | --- |
| Ajudante Eletricista | Líder Eletromecânico |
| Alinhador/Balanceador de Autos | Lixador |
| Alpinista | Lubrificador |
| Amarrador | Maçariqueiro |
| Armador | Mangoteiro |
| Artífice | Mantenedor |
| Auxiliar Eletricista | Manutentor |
| Azulejista | Marceneiro |
| Betoneiro | Marmorista |
| Blaster | Marteleiro |
| Bobinador Eletricista | Mecânico |
| Borracheiro | Mestre de Eletricidade |
| Caldeireiro | Montador |
| Carpinteiro | Motorista/Condutor |
| Compressorista | Oficial |
| Condutor | Operador |
| Eletricista | Pastilheiro |
| Eletromecânico | Pedreiro |
| Eletrotécnico | Pintor |
| Emendador | Profissional de Manutenção Predial |
| Encanador | Profissional Especializado |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Refratarista |
| Engenheiro Eletricista | Rejuntador |
| Engenheiro Mecânico | Rigger |
| Escarfador | Roçador |
| Especialista Mecânico | Serralheiro |
| Fundidor | Sinaleiro |
| Funileiro | Soldador |
| Guincheiro | Sondador |
| Hidráulico | Taifeiro |
| Hidrojatista | Técnico |
| Hidrólogo | Tecnólogo |
| Impermeabilizador | Teletipista |
| Instalação Predial e de Manutenção de Tubulação a Gás | Telhadista |
| Instalador | Torneiro |
| Instrumentista | Trabalhadores em Obras de Montagem de Instalações Industriais |
| Isolador |  |
| Laminador | Vulcanizador |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA CONTÍNUO

## DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Acordo Coletivo, Convenção Coletiva (atos jurídicos celebrados entre uma entidade sindical laboral com uma ou mais empresas, a fim de estabelecer regras entre as partes) ou Acordo Individual de Trabalho (acordo/negociação firmada entre empregador e empregado diretamente) | Mobilização | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Acordo de Banco de Horas (caso possua) | Mobilização | Anual | Caso seja previsto no Acordo Coletivo ou Individual da empresa | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento de Prestação de Serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Nota Fiscal de Prestação de Serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Certidão de Regularidade do FGTS ou CND do FGTS | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | DRE | Recorrente | Trimestral | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Cartão de Ponto | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | SEFIP/GFIP (RE + Boleto + Comprovante) ou Certidão de Regularidade do FGTS | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Folha de Pagamento | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Relatório da Declaração Completa – DCTFWeb | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Recolhimento de Tributos | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Vale Refeição Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Vale Transporte/Fretado ou Vale Combustível Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Café da Manhã Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Plano de Saúde Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Plano Odontológico Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Seguro de Vida Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Vale Alimentação Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Saúde | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço. | Mobilização | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - Específico Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço. | Mobilização | Bienal | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | CIPA Edital de convocação das eleições; Treinamento; Ata de instalação e posse. | Recorrente 6 meses após a mobilização | Anual | Quando exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4 e o número total de empregados contratados atuando na unidade da contratante se enquadrar no Quadro I da NR-5, deve constituir CIPA própria, considerando o grau de risco da contratante. | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Segurança | Termo de Ciência preenchido e assinado Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas | Mobilização | Bienal | Todas as empresas | Sim | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

## DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial - Completo | Mobilização | Mensal | Empregado regido pela CLT | Entre pedidos contínuos e com o mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Trabalhista | Cartão Ponto | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento de Salários Holerite | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias Aviso de Férias | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias Recibo de Férias | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias Comprovante de pagamento | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Saúde | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Integração Operacional de Segurança | Mobilização | Envio único | Todos os empregados | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Legais | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Internos | Mobilização 15 dias após a mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante de Experiência | Mobilização | Envio único | Conforme Tabela 1 | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Autoavaliação de Alojamento | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência | Mobilização | Envio único | Tipo de moradia: Local | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante da reserva do hotel | Mobilização | Data da reserva do hotel | Tipo de moradia: Hotel | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA EVENTUAL

## DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Comprovante de pagamento de prestação de serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Nota fiscal de prestação de serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Saúde | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Matriz Nota: Será aceito o documento da matriz da empresa desde que tenha o GHE das funções operacionais | Mobilização | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da Matriz Nota: Será aceito o documento da matriz da empresa desde que tenha o GHE das funções operacionais | Mobilização | Bienal | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de Ciência preenchido e assinado Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas | Mobilização | Bienal | Todas as empresas | Sim | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

## DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial - Simplificado | Mobilização | Envio único | Empregado regido pela CLT | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Saúde | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Integração Operacional de Segurança | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Legais | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Internos | Mobilização 15 dias após a mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante de Experiência | Mobilização | Envio único | Conforme Tabela 1 | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Autoavaliação de Alojamento | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência | Mobilização | Envio único | Tipo de moradia: Local | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante da reserva do hotel | Mobilização | Data da reserva do hotel | Tipo de moradia: Hotel | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA

## DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Comprovante de pagamento de prestação de serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Nota fiscal de prestação de serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Segurança | Termo de Ciência preenchido e assinado Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas | Mobilização | Bienal | Todas as empresas | Sim | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

## DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saúde | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Integração Operacional de Segurança | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Legais | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Internos | Mobilização 15 dias após a mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante de Experiência | Mobilização | Envio único | Conforme Tabela 1 | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Autoavaliação de Alojamento | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência | Mobilização | Envio único | Tipo de moradia: Local | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante da reserva do hotel | Mobilização | Data da reserva do hotel | Tipo de moradia: Hotel | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA TEMPORÁRIOS

## DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Acordo Coletivo, Convenção Coletiva (atos jurídicos celebrados entre uma entidade sindical laboral com uma ou mais empresas, a fim de estabelecer regras entre as partes) ou Acordo Individual de Trabalho (acordo/negociação firmada entre empregador e empregado diretamente) | Mobilização | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Acordo de Banco de Horas (caso possua) | Mobilização | Anual | Caso seja previsto no Acordo Coletivo ou Individual da empresa | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento de Prestação de Serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Nota Fiscal de Prestação de Serviços | Recorrente | Mensal | Empresa que possui subcontratadas ou empresa parceira | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Certidão de Regularidade do FGTS ou CND do FGTS | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | DRE | Recorrente | Trimestral | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Cartão de Ponto | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | SEFIP/GFIP (RE + Boleto + Comprovante) ou Certidão de Regularidade do FGTS | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Folha de Pagamento | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Relatório da Declaração Completa – DCTFWeb | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Recolhimento de Tributos | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Vale Refeição Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Vale Transporte/Fretado ou Vale Combustível Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Café da Manhã Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Plano de Saúde Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Plano Odontológico Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Seguro de Vida Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Vale Alimentação Relação de Beneficiários + Nota Fiscal + Comprovante | Recorrente | Mensal | Conforme acordo coletivo | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Saúde | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço. | Mobilização | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - Específico Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço. | Mobilização | Bienal | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | CIPA Edital de convocação das eleições; Treinamento; Ata de instalação e posse. | Recorrente 6 meses após a mobilização | Anual | Quando a contratada para prestação de serviços exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no Quadro I da NR-5, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Segurança | Termo de Ciência preenchido e assinado Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas | Mobilização | Bienal | Todas as empresas | Sim | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

## DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial - Completo | Mobilização | Mensal | Empregado regido pela CLT | Entre pedidos contínuos e com o mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Trabalhista | Cartão Ponto | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento de Salários Holerite | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante Bancário de Pagamento de Salários | Recorrente | Mensal | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias Aviso de Férias | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias Recibo de Férias | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Férias Comprovante de pagamento | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Saúde | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Integração Operacional de Segurança | Mobilização | Envio único | Todos os empregados | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Legais | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Internos | Mobilização 15 dias após a mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante de Experiência | Mobilização | Envio único | Conforme Tabela 1 | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Autoavaliação de Alojamento | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência | Mobilização | Envio único | Tipo de moradia: Local | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante da reserva do hotel | Mobilização | Data da reserva do hotel | Tipo de moradia: Hotel | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA COMODATO

## DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Certidão de Regularidade do FGTS ou CND do FGTS | Recorrente | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT) | Recorrente | Semestral | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | CND Federal | Recorrente | Semestral | Empregado regido pela CLT | Não | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Saúde | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço. | Mobilização | Anual | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos específico Nota: O documento deve ser elaborado para especificamente para a unidade e local da prestação de serviço. | Mobilização | Bienal | Empregado regido pela CLT | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de Ciência preenchido e assinado Nota: Disponível na última página do Manual de Requisitos de SSMA para Contratadas | Mobilização | Bienal | Todas as empresas | Sim | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

## DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Consulta Qualificação Cadastral eSocial - Simplificado | Mobilização | Envio único | Empregado regido pela CLT | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Saúde | Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Integração Operacional de Segurança | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Legais | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Internos | Mobilização 15 dias após a mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante de Experiência | Mobilização | Envio único | Conforme Tabela 1 | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Autoavaliação de Alojamento | Mobilização | Data do contrato de locação ou vigência da prestação de serviço | Tipo de moradia: Alojamento | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Termo de inexistência de alojamento + Comprovante de residência | Mobilização | Envio único | Tipo de moradia: Local | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Comprovante da reserva do hotel | Mobilização | Data da reserva do hotel | Tipo de moradia: Hotel | Entre pedidos da mesma unidade | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO – CATEGORIA EMPRESA ESTRANGEIRA

Para todo e qualquer tipo de atividade deve-se apresentar a comprovação do contrato de trabalho entre a empresa Contratada e o executante do serviço. Define-se também como obrigatório que toda documentação, referente à empresa Contratada e ao empregado, deve estar redigida em idioma Português-BR (documento bicolunado) ou por meio de uma tradução juramentada (pública).

## DOCUMENTAÇÃO EMPREGADO

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Contrato de trabalho | Mobilização | Envio único | Todos os empregados | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Trabalhista | Visto de trabalho | Mobilização | Envio único | Todos os empregados | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Trabalhista | Seguro de vida ou contra acidentes | Mobilização | Envio único | Todos os empregados | Não | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Saúde | ASO | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Briefing de SSMA | Mobilização | Anual | Todos os empregados | Entre pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca | Diário | Integra VC |
| Segurança | Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) | Mobilização | Trimestral | Todos os empregados | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca | Diário | Integra VC |
| Segurança | Treinamentos Legais | Mobilização | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Conforme Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos (Anexo 3) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

NOTA 05: O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e a Ficha de Entrega de EPIs estão disponíveis como documentos bicolunados (inglês/português) nos Anexos 8 e 9.

NOTA 06: Caso o estrangeiro seja vinculado diretamente a uma empresa brasileira, caberá a entrega de toda a documentação necessária de acordo com a legislação do Brasil e tabelas citadas nos itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de acordo com a categoria da prestação de serviço, redigida em idioma Português-BR.

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MOBILIZAÇÃO POR ATIVIDADE

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA AUDITORIA E CONSULTORIA

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | APLICABILIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saúde | ASO | Mobilização | Anual | Todos os empregados em atividade de auditoria ou consultoria | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Segurança | Integração de Segurança para Visitantes | Mobilização | Anual | Todos os empregados em atividade de auditoria ou consultoria | Pedidos com o mesmo tipo de contratação | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE MEIO AMBIENTE POR ATIVIDADE

| ATIVIDADE | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análises físico-química e microbiológica de água e efluentes | ISO 9001 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Autorização de funcionamento do órgão pertinente ao seu negócio | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | ISO/IEC17025 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Análises orgânicas, inorgânicas, microbiológicas e amostragem | ISO 9001 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Autorização de funcionamento do órgão pertinente ao seu negócio. | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | ISO/IEC17025 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Calibração de Equipamentos de Monitoramento Ambiental / Equipamentos Críticos ao Meio Ambiente | Certificado da RBC/INMETRO | Mobilização | Conforme certificado (mensal, anual, etc) | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | ISO/IEC17025 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal |  |
| Coleta e transporte de óleos usados ou contaminados (em caso de transporte do material considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas) | Certificado ISO 14001 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal |  |
|  | Licença/ Autorização expedida pelo órgão ambiental | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro como coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado expedido pela ANP | Mobilização | Validade de 1 a 3 anos, dependendo do porte do fornecedor | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro como rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado expedido pela ANP | Mobilização | Validade de 1 a 3 anos, dependendo do porte do fornecedor | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro da frota coletadora de óleo lubrificante usado ou contaminado expedido pela ANP | Mobilização | Validade de 1 a 3 anos, dependendo do porte do fornecedor | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Coletas e análises de amostras de água bruta e subterrânea | ISO 9001 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Possui autorização de funcionamento de órgão pertinente ao seu negócio | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Descontaminação e reciclagem de lâmpadas fluorescentes (em caso de transporte considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas) | Licença/ Autorização expedida pelo órgão ambiental | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Gerenciamento de resíduos, armazenamento temporário de resíduos Classes I, II-A e II-B (em caso de transporte considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas) | Licença/ Autorização expedida pelo órgão ambiental | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Monitoramento Ambiental | Possui autorização de funcionamento de órgão pertinente ao seu negócio | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Certificado da ISO/IEC 17025 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
| Receptores de resíduos em geral (inclusive aterros sanitários e empresas de reciclagem), Prestadores de serviço em Esgotamento, limpeza e desobstrução de tanques sépticos e sumidouros (em caso de transporte do material considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas) | Certificado ISO 14000 | Mobilização | Anual, conforme validade | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | 1º mês: Multa 2º mês: Multa 3º mês: Retenção da medição | Mensal | Suprimentos CLM |
|  | Licença/Autorização expedida pelo órgão ambiental | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Comprovante de capacitação dos envolvidos no transporte e destinação de resíduos de serviço de saúde | Mobilização | Envio único | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Incineração de resíduos sólidos hospitalares, plástico, borrachas, lixo úmido, óleos lubrificantes com buchas, serragens e tecidos (em caso de transporte do material considerar também item Transporte de Substâncias Perigosas) | Licença de operação emitida por órgãos de controle ambiental. | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Comprovante de capacitação dos envolvidos no transporte e destinação de resíduos de serviço de saúde | Mobilização | Envio único | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Transporte de substâncias perigosas (inclusive combustíveis) | Licença/ Autorização para Transporte de produtos perigosos, incluindo transportes interestaduais | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Comprovante de capacitação dos envolvidos no transporte e destinação de resíduos de serviço de saúde | Mobilização | Envio único | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Transporte de Resíduos (não perigosos) | Licença/ Autorização para transporte (se aplicável) | Mobilização | Validade de 6 meses a 4 anos, dependendo do órgão fiscalizador | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Cadastro Técnico Federal do IBAMA | Mobilização | 3 meses, conforme data de emissão | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Carta de Atendimento à legislação | Mobilização | Anual | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
| Atividade com Motosserra | Licença IBAMA para porte e uso de motosserra - LPU | Mobilização | Bienal | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |
|  | Procedimento da empresa sobre operação com motosserra e lista de treinamento | Mobilização | Envio único | Entre os pedidos do mesmo CNPJ | Bloqueio do CPF para entrada na unidade Nota: Bloqueio efetuado automaticamente caso unidade possua catraca. | Diário | Integra VC |

# DEFINIÇÃO DE TREINAMENTOS LEGAIS E INTERNOS POR ATIVIDADE

Os treinamentos legais e internos obrigatórios são definidos conforme o tipo de contratação e atividade crítica especificada para o empregado contratado no sistema Integra VC.

A listagem completa dos treinamentos legais e internos por atividade crítica está disponível no Anexo 3 - Matriz de Documentos, Treinamentos Legais e Internos.

Para os temporários, a Votorantim Cimentos providenciará os treinamentos legais e internos.

# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES

Os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) devem estar em concordância com os exames contidos no PCMSO da empresa Contratada.

O procedimento avaliação clínica remete que sejam realizados anamnese e exame físico abordando dados/ informações gerais e ocupacionais. Os prontuários médicos deverão ficar sob a guarda do médico do trabalho responsável pelo PCMSO da Contratada ou do médico por ele indicado.

A equipe de Saúde Ocupacional Corporativa e/ou da unidade da Votorantim Cimentos reserva-se no direito de, se necessário, solicitar uma cópia do prontuário médico e dos exames médicos ocupacionais, que será por escrito e com assinatura do médico responsável de Saúde Ocupacional Corporativo ou responsável do PCMSO da unidade onde a Contratada prestar serviço.

Referência: PD000074 – Norma do PCMSO e exames Complementares Médicos

## RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES POR RISCO

Ao eleger os exames complementares do PCMSO, o médico do trabalho responsável da Contratada deverá levar em consideração os riscos da Contratante, além dos agentes de exposição elencados no PGR e correlacionar com o setor, cargo e atividades que o empregado irá exercer ou está exercendo, bem como a qual GHE – Grupo Homogêneo de Exposição que este empregado pertence.

Importante ressaltar que exames complementares no exame de retorno ao trabalho devem ser realizados por dois motivos: 1° quando for a causa do afastamento independente do tempo de afastamento ou 2° quando o último exame ultrapassar o prazo legal e definido nesse manual, por exemplo no caso de a audiometria ultrapassar 01 ano, ECG se ultrapassar 02 anos.

Para indicação de qualquer exame fora do rol ou alterar a periodicidade, o médico do trabalho da Contratada deverá contatar o Serviço de Saúde Ocupacional Corporativo da Votorantim Cimentos.

O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é parte integrante do ato médico, e o profissional deve estar atento para as diversas implicações de natureza ética, de responsabilidade civil e penal envolvidas na emissão e na assinatura do documento. O ASO é o instrumento utilizado para registro e encaminhamento da informação do resultado da avaliação clínico-ocupacional do empregado a outros profissionais. Deverá ser emitido em 3 (três) vias: sendo a primeira no local de trabalho, para representante da contratante ou Serviço de Saúde Ocupacional; a segunda via entregue ao empregado, e a terceira arquivada na área de RH da contratada à disposição da fiscalização do trabalho.

O ASO deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do empregado RG, função, riscos ocupacionais específicos ou ausência deles, indicação de exames clínico e complementar e as datas, nome do médico coordenador e CRM, definição de apto ou inapto para a função, nome do médico examinador e CRM, endereço, data e assinatura junto com o carimbo do médico examinador.

Nas observações do ASO deverão constar, única e exclusivamente, a identificação de aptidão/inaptidão para atividades especiais, com a seguinte descrição:

- Apto para atividades em espaço confinado;

- Apto para atividades com trabalho em altura;

- Apto para trabalho com eletricidade;

- Apto a operar Máquinas e Equipamentos Móveis.

Todas as demais informações deverão fazer parte do prontuário médico. Qualquer que seja o exame médico ocupacional que está sendo realizado, a indicação de APTO ou INAPTO refere-se à atividade que está ou será exercida pelo empregado e, é imperativa.

O médico da Contratada deverá indicar os exames conforme as tabelas a seguir.

| RISCO | EXAMES COMPLEMENTARES | QUÍMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | D* | MD | P.S | PA | PB | PCA | PT | RT | RT* |
| Acetona | Acetona urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Arsênio | Arsênio urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Benzeno | Hemograma Completo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Benzeno | Reticulócitos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Benzeno | Ácido trans, trans-mucônico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Cádmio | Cádmio urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Chumbo | Chumbo sanguíneo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Chumbo | Chumbo Urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Chumbo | Ácido delta aminolevulínico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Ciclohexano | Triclorocompostos totais |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Ciclohexanona | 2,5 hexanodiona urinaria |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Cobalto | Cobalto |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Cromo e seus compostos tóxicos | Cromo urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Desengraxante | Triclorocompostos totais |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Desengripante | 2,5-Hexanodiona urinária |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 2- Etoxietanol | Ácido butoxi-acético |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 2-Etoxietanol | Ácido etoxiacetico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Etil Benzeno | Ácido Etoxiacético urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Etil Benzeno | Ácido mandélico urina |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Fenol | Fenol urina |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Metil Etil Cetona | 2,5 Hexanodiona urinaria |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Metil Etil Cetona | Metil Etil Cetona |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Monóxido de carbono | Carboxihemoglobina |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| n-Hexano (urina) | 2,5-Hexanodiona urinária |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa | Ácido hipúrico urina |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa | Hemograma completo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa | Reticulocitos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Óleo e Graxa | Ácido metil hipúrico urina |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Óleo diesel | Hemograma completo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Óleo diesel | Reticulocitos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Óxido Nitrico | Metahemoglobina |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Thinner | Ácido hipúrico urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Thinner | Ácido metil hipúrico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Tinta epóxi | Ácido metil hipúrico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Tolueno | Ácido hipúrico urinário |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Estireno | Audiometria | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Estireno | Acido mandelico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Tricloroetileno | Triclorocompostos totais |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Tolueno | Tolueno urinário |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Tolueno | Audiometria | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Xileno (urina) | Ácido metil hipúrico |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Petroleo e seus derivados | Hemograma completo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

| RISCO | EXAMES COMPLEMENTARES | QUADRO II da NR7 - POEIRA FIBROGÊNICA E NÃO FIBROGÊNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QUÍMICO |  |  |  |  |
|  |  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Aerodispersoides Fibrogênicos | RX toráx padrão OIT | X | PB |  | X |  |
| Aerodispersoides Fibrogênicos | Espirometria | X | PB |  | X |  |
| Aerodispersoide Não Fibrogênicos | RX toráx padrão OIT | X | PB |  | X |  |
| Aerodispersoides Não Fibrogênicos | Espirometria | X | PB |  | X |  |

| RISCO | EXAMES COMPLEMENTARES | FÍSICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Radiação Ionizante | Hemograma completo semestral | X | P S |  | X |  |
| Ruido | Audiometria tonal | X | PA |  | X | D* |

| EXAMES COMPLEMENTARES | BIOLÓGICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| HBSAg/ Anti HBS | X |  |  | X |  |

## RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES POR TRABALHO ESPECIAL

### TRABALHO EM ALTURA

| EXAMES COMPLEMENTARES | TRABALHO EM ALTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Acuidade visual | X | PA |  | X |  |
| Audiometria | X | PA |  | X |  |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20) | X | PA |  | X |  |
| ECG | X | PB |  | X |  |
| EEG | X |  |  | X |  |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |  | PA |  |  |  |
| Glicemia em jejum | X | PA |  | X |  |
| Hemograma completo | X | PA |  | X |  |

### ESPAÇO CONFINADO

| EXAMES COMPLEMENTARES | ESPAÇO CONFINADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Acuidade visual | X | PA |  | X |  |
| Audiometria | X | PA |  | X |  |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20) | X | PA |  | X |  |
| ECG | X | PB |  | X |  |
| EEG | X |  |  | X |  |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |  | PA |  |  |  |
| Espirometria | X | PB |  | X |  |
| Glicemia em jejum | X | PA |  | X |  |
| Hemograma completo | X | PA |  | X |  |
| Rx Torax padrão OIT | X | PB |  | X |  |

### ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETAS/MOTOBOY

| EXAMES COMPLEMENTARES | ATIVIDADES PERIGOSAS EM MOTOCICLETAS/MOTOBOY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Acuidade visual | X | PA |  | X |  |
| Audiometria | X | PA |  | X |  |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20) | X | PA |  | X |  |
| ECG | X | PB |  | X |  |
| EEG | X |  |  | X |  |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |  | PA |  |  |  |
| Glicemia em jejum | X | PA |  | X |  |
| Hemograma completo | X | PA |  | X |  |

### OPERAÇÃO DE VEICULOS INDUSTRIAIS

| EXAMES COMPLEMENTARES | OPERAÇÃO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Acuidade visual | X | PA |  | X |  |
| Audiometria | X | PA |  | X |  |
| Avaliação Psicossocial (SQR-20) | X | PA |  | X |  |
| ECG | X | PB |  | X |  |
| EEG | X |  |  | X |  |
| Questionário OMS (Substituição EEG) |  | PA |  |  |  |
| Glicemia em jejum | X | PA |  | X |  |
| Hemograma completo | X | PA |  | X |  |
| Rx coluna cervical AP (se tiver risco ergonômico) | X |  |  | X |  |
| Rx coluna lombar AP (se tiver risco ergonômico) | X |  |  | X |  |

### ELETRICIDADE

| EXAMES COMPLEMENTARES | ELETRICIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Acuidade visual – Teste de Ishiara | X |  |  | X |  |
| Acuidade visual | X | PA |  | X |  |

### MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

| EXAMES COMPLEMENTARES | MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Parasitológico | X | PA |  | X |  |
| Coprocultura | X | PA |  | X |  |

### VENDEDOR INTERNO (CALL CENTER)

| EXAMES COMPLEMENTARES | VENDEDOR INTERNO (CALL CENTER) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| Audiometria | X |  |  |  |  |

### ERGONÔMICO – CARREGAMENTO DE PESO

| EXAMES COMPLEMENTARES | ERGONÔMICO – CARREGAMENTO DE PESO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADMISSIONAL | PERIÓDICO | RETORNO AO TRABALHO | MUDANÇA DE FUNÇÃO | DEMISSIONAL |
| Exame Clínico | X | PA | X | X | X |
| RX coluna cervical | X |  |  | X |  |
| RX coluna lombar | X |  |  | X |  |

Legenda:

A – Admissional

D – Demissional

D* - Realizar o exame complementar se o último exame for superior a legislação

MD – Mudança de função

PS – Periódico semestral

PA – Periódico anual

PB – Periódico bienal

PCA – Audiometria na admissão, após 6 meses, e periódico anual

PT – Periódico trienal

PB/PT – Se exposição menor que 15 anos: trienal/ Se exposição maior que 15 anos: bienal

RT – Retorno ao trabalho

RT* - Realizar o exame complementar se for a causa do afastamento/a critério do médico coordenador do PCMSO.

# ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS

A Contratada deve encaminhar os documentos necessários em formato eletrônico diretamente para o sistema Integra VC. Os arquivos serão mantidos em nuvem por um período mínimo de:

Segurança e Saúde

- 30 (trinta) anos – Programas, laudos, ASO e PPP;

- 10 (dez) anos – Treinamentos, fichas de entrega de EPI e ordens de serviço.

Meio Ambiente

- 30 (trinta) anos – Programas e laudos;

- 20 (vinte) anos – Licenças, autorizações, relatórios de cumprimento de condicionantes.

Trabalhista

- 20 (vinte) anos

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DESMOBILIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONTÍNUAS, SEUS EMPREGADOS e temporários

| CATEGORIA | DOCUMENTAÇÃO | ENTREGA | PERIODICIDADE | REAPROVEITAMENTO | GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS | ROTINA DE MONITORAMENTO | GOVERNANÇA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabalhista | Comunicado de Dispensa ou Pedido de Demissão | Desmobilização | Envio único | Não | Retenção da última medição | Desmobilização | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) | Desmobilização | Envio único | Não | Retenção da última medição | Desmobilização | Suprimentos CLM |
| Trabalhista | Comprovante de Pagamento | Desmobilização | Envio único | Não | Retenção da última medição | Desmobilização | Suprimentos CLM |
| Saúde | ASO demissional | Desmobilização | Envio único | Não | Retenção da última medição | Desmobilização | Suprimentos CLM |
| Segurança | Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) | Desmobilização | Sem validade | Não | Retenção da última medição | Desmobilização | Suprimentos CLM |

# GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS

A não entrega de documentos no sistema Integra VC implica na aplicação de gestão de consequências definida pela Votorantim Cimentos a seguir:

## BLOQUEIO DO CPF PARA ENTRADA NA UNIDADE

O sistema Integra VC envia diariamente para as unidades o status de entrega dos documentos de cada empregado contratado. Se identificado pendência de envio de alguma documentação ou treinamentos legais e internos, o empregado terá o seu acesso bloqueado automaticamente nas unidades que possuem catraca e manualmente nas unidades que não a possuem.

O desbloqueio será efetuado assim que a Contratada inserir na plataforma os documentos pendentes e estes forem validados pela Atlas dentro do sistema.

## MULTAS

O sistema integra VC realiza o monitoramento mensal do envio dos documentos recorrentes da Contratada e de seus empregados. Caso identificado pendência de envio de alguma documentação, a Votorantim Cimentos aplicará multa referente ao mês da ausência de entrega.

Caso a pendência permaneça por dois meses consecutivos, nova multa será aplicada. Se a pendência permanecer por três meses consecutivos, haverá retenção da medição.

# RESTRIÇÃO DE ACESSO DEFINIDA PELO INTEGRA VC

O sistema Integra VC realizará automaticamente o bloqueio de acesso a unidade dos empregados contratados caso seja identificado qualquer uma das três situações citadas a seguir:

- Vencimento de documentos de Saúde e Segurança (ASO, Treinamentos etc.);

- Vencimento da vigência do contrato e/ou prestação de serviço;

- Falta de saldo no PC (pedido de compra).

No caso de restrição de acesso por “Vencimento de documentos de Saúde e Segurança”, apenas o(s) empregado(s) com o(s) documento(s) vencido(s) ficarão restritos de acessar a unidade. A empresa Contratada deverá atualizar o(s) documento(s) vencido(s) no sistema Integra VC e aguardar o processo de análise e aprovação.

No caso de bloqueio por “Vencimento da vigência do contrato e/ou prestação de serviço”, todos os empregados ficarão restritos de acesso a unidade. A Contratada deverá atualizar no sistema Integra VC a data de finalização da atividade, ao atualizar, os empregados são automaticamente liberados.

Já o bloqueio por “Falta de saldo no PC” ocorre para todos os empregados vinculados no pedido de compra. Neste caso, a Contratada deverá entrar em contato com o gestor do contrato VC.